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	CONTRATANTE
	[Nome do contratante], [nacionalidade], [estado civil], portador(a) do RG nº [Número do RG] e inscrito(a) no CPF sob o nº [Número do CPF], residente e domiciliado(a) à [Endereço residencial completo], telefone [Telefone/WhatsApp], e-mail [E-mail].

	CONTRATADO
	[Nome do profissional ou pedreiro], [nacionalidade], [estado civil], pedreiro autônomo, portador do RG nº [Número do RG] e inscrito no CPF sob o nº [Número do CPF], residente e domiciliado à [Endereço residencial completo], telefone [Telefone/WhatsApp], e-mail [E-mail].



	As partes acima qualificadas têm, entre si, justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Pedreiro, regido pelos artigos 593 a 626 do Código Civil Brasileiro e pelas cláusulas a seguir estipuladas.


[bookmark: _Toc245047138]1. Objeto e Descrição dos Serviços
1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de construção civil e reforma residencial pelo CONTRATADO, com fornecimento estrito de mão de obra e aplicação das boas técnicas construtivas.
1.2. O escopo dos serviços contratados compreende exclusivamente as etapas discriminadas a seguir:
	Item
	Ambiente / Local
	Descrição Detalhada do Serviço
	Unidade / Quantidade Estimada

	01
	[Ex.: Banheiro social]
	[Ex.: Remoção de revestimento cerâmico antigo, regularização de piso e paredes, assentamento de porcelanato 60x60cm e rejuntamento]
	[Ex.: 18 m² de parede e 4 m² de piso]

	02
	[Ex.: Cozinha e lavanderia]
	[Ex.: Abertura de rasgos para tubulação de água/esgoto, fechamento e emboço desempenado]
	[Ex.: 8 metros lineares]

	03
	[Ex.: Sala de estar]
	[Ex.: Demolição de parede de alvenaria de vedação sem função estrutural e requadro do vão]
	[Ex.: Vão de 2,20m x 2,40m]

	04
	[Ex.: Área externa]
	[Ex.: Execução de contrapiso com caimento para ralos e aplicação de cerâmica antiderrapante]
	[Ex.: 25 m²]

	05
	[Ex.: Geral]
	[Ex.: Descarte e ensacamento contínuo de entulho nos pontos indicados pelo Contratante]
	[Ex.: Durante toda a obra]


Quadro de Serviços e Escopo Contratado
1.3. Quaisquer serviços que não constem expressamente da tabela acima ou que excedam as quantidades estipuladas serão considerados serviços extras e dependerão de termo aditivo prévio por escrito.
[bookmark: _Toc245047139]2. Local da Execução
2.1. Os serviços serão executados no imóvel residencial situado à [Endereço completo da obra: Rua, número, complemento, bairro, cidade, UF, CEP].
2.2. O CONTRATANTE compromete-se a assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus auxiliares ao local da obra durante os horários autorizados, disponibilizando pontos ativos de energia elétrica e água necessários à execução dos trabalhos.
[bookmark: _Toc245047140]3. Prazo de Execução e Horários de Trabalho
3.1. Os serviços terão início em [Data de início: DD/MM/AAAA], com prazo estimado de conclusão para o dia [Data de término previsto: DD/MM/AAAA], podendo ser prorrogado mediante acordo mútuo por escrito nos casos de chuvas intensas (para áreas externas), atraso no fornecimento de materiais pelo Contratante ou acréscimo de escopo.
3.2. O CONTRATADO organizará livremente seus dias e horários de trabalho, observando apenas os limites de horário em que obras são permitidas no local, pela legislação municipal e pelas normas do condomínio (quando aplicável):
1. De segunda a sexta-feira: obras permitidas das [08h00] às [17h00].
1. Aos sábados (se permitido no local): das [08h00] às [12h00], vedada a execução de serviços de alto ruído caso proibido pelo regulamento interno.
1. Domingos e feriados: não serão executados serviços, salvo se permitido pelas regras do local e combinado com o Contratante.
[bookmark: _Toc245047141]4. Preço e Condições de Pagamento
	INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO: As partes deverão assinalar com um 'X' apenas UMA das opções abaixo (Opção A ou Opção B), inutilizando ou deixando em branco a opção não escolhida.


[bookmark: _Toc245047142]Opção A — Remuneração por Diária de Trabalho
[ ] ADOTADA PELAS PARTES — Caso marcada esta opção, o pagamento será feito com base nos dias efetivamente trabalhados pelo CONTRATADO:
1. Valor da diária do pedreiro: R$ [Valor numérico, ex.: 330,00] ([Valor por extenso]), correspondente a um dia completo de trabalho executado.
1. Valor da diária do ajudante (se houver): R$ [Valor numérico, ex.: 180,00] ([Valor por extenso]), repassado pelo Contratante ao Contratado para pagamento direto ao seu auxiliar.
1. Registro dos dias trabalhados: A contagem será feita por apontamento simples dos dias em que o serviço foi executado, conferido pelas partes ao final de cada semana, apenas para fins de pagamento.
1. Periodicidade de pagamento: O acerto financeiro será efetuado semanalmente, sempre às [sextas-feiras ou sábados], mediante quitação dos dias comprovadamente trabalhados na respectiva semana.
1. Forma de pagamento: Os valores serão creditados via [PIX / transferência bancária / dinheiro], na chave/conta informada pelo Contratado: [Chave PIX ou dados bancários].
[bookmark: _Toc245047143]Opção B — Remuneração por Empreitada Global de Mão de Obra (Preço Fechado)
[ ] ADOTADA PELAS PARTES — Caso marcada esta opção, o valor total fechado da mão de obra para a conclusão integral do escopo da Cláusula 1ª é de R$ [Valor total em R$] ([Valor por extenso em reais]), pago em parcelas vinculadas a marcos físicos concluídos e aprovados:
	Parcela
	Marco / Etapa de Conclusão
	% do Total
	Valor (R$)
	Condição de Liberação

	1ª Parcela
	Entrada / Início dos trabalhos e demolições
	[Ex.: 15%]
	R$ [Valor]
	Início efetivo dos serviços na obra

	2ª Parcela
	Conclusão de regularizações, reboco e alvenarias
	[Ex.: 25%]
	R$ [Valor]
	Vistoria e conferência de prumo e nível

	3ª Parcela
	Conclusão do assentamento dos revestimentos
	[Ex.: 35%]
	R$ [Valor]
	Vistoria de alinhamento, cortes e caimentos

	4ª Parcela
	Conclusão dos rejuntes, retoques e limpeza grossa
	[Ex.: 15%]
	R$ [Valor]
	Aplicação completa e conferência de juntas

	5ª Parcela (Saldo)
	Entrega final da obra, teste de ralos e descarte do entulho
	[Ex.: 10%]
	R$ [Valor]
	Aprovação final do Contratante com Recibo de Quitação Total


Cronograma de Desembolso Vinculado a Etapas Concluídas
4.1. Em nenhuma hipótese haverá adiantamento financeiro desvinculado da conferência do serviço executado. O pagamento de cada parcela pressupõe a verificação prévia da qualidade do serviço pelo CONTRATANTE.
[bookmark: _Toc245047144]5. Fornecimento de Materiais, Ferramentas e Equipamentos
5.1. Materiais de Construção: Correrão exclusivamente por conta do CONTRATANTE todos os materiais básicos e de acabamento (cimento, areia, blocos, argamassas, pisos, porcelanatos, rejuntes, tubos, conexões, sacos de ráfia para entulho e lixas).
5.2. O CONTRATADO obriga-se a solicitar os materiais com antecedência mínima de [3 (três) dias úteis], informando quantidades e especificações técnicas de modo a evitar desabastecimento ou paradas no cronograma.
5.3. Ferramentas de Trabalho: O CONTRATADO fornecerá, às suas próprias expensas, todas as ferramentas manuais e elétricas habituais da profissão necessárias à boa execução do serviço, tais como: colher de pedreiro, desempenadeiras, réguas metálicas, nível de bolha ou nível a laser, prumo de face e de centro, esquadro, riscadeira de piso, serra mármore com discos apropriados, trena, baldes e extensões elétricas.
5.4. Equipamentos especiais de grande porte (como betoneira ou andaimes modulares), caso necessários e acordados previamente, terão sua locação arcada pelo [CONTRATANTE / CONTRATADO].
[bookmark: _Toc245047145]6. Autonomia Técnica e Inexistência de Vínculo Empregatício
6.1. O CONTRATADO atua como profissional autônomo e independente, detendo plena liberdade na organização de seus métodos de trabalho e na distribuição das tarefas ao longo do dia, observados apenas o escopo contratado, as boas práticas construtivas e os prazos globais acordados.
6.2. As partes declaram expressamente que a relação jurídica estabelecida é de natureza estritamente civil, inexistindo subordinação hierárquica, dependência econômica, habitualidade permanente ou exclusividade. O CONTRATADO é livre para prestar serviços a terceiros simultaneamente, desde que respeite os prazos combinados neste instrumento.
	A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE restringe-se ao acompanhamento dos resultados estéticos, geométricos e qualitativos da obra, não configurando subordinação trabalhista nos termos do Código Civil Brasileiro.


[bookmark: _Toc245047146]7. Contratação de Ajudantes e Auxiliares
7.1. Caso o CONTRATADO utilize auxiliares, serventes ou meio-oficiais para a execução dos serviços, a seleção, admissão, direção, controle de horário e remuneração desses profissionais correrão sob sua exclusiva responsabilidade.
7.2. Fica expressamente estabelecido que tais ajudantes não terão qualquer vínculo de emprego, subordinação jurídica ou dependência financeira com o CONTRATANTE, cabendo ao CONTRATADO zelar pelo cumprimento de suas obrigações legais perante sua equipe.
[bookmark: _Toc245047147]8. Segurança do Trabalho e Equipamentos de Proteção (EPI)
8.1. O CONTRATADO obriga-se a utilizar e fazer com que seus eventuais ajudantes utilizem, durante todo o período de permanência na obra, os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos de cada atividade, incluindo obrigatoriamente:
1. Calçado de segurança com biqueira e solado antiderrapante.
1. Óculos de segurança com proteção contra partículas volantes (durante cortes de pisos, demolições e furações).
1. Luvas de raspa ou nitrílicas para manuseio de cimento, argamassa e entulho.
1. Protetores auriculares (abafadores ou tipo plug) durante operações com serras, marteletes ou maquinário ruidoso.
1. Máscara de proteção contra poeira e aerodispersóides.
8.2. O CONTRATADO assume integral e exclusiva responsabilidade por acidentes de trabalho decorrentes de negligência, imprudência ou desobediência ao uso dos EPIs de sua posse, isentando o CONTRATANTE de qualquer ônus decorrente.
[bookmark: _Toc245047148]9. Padrão de Qualidade, Normas Técnicas e Refazimento de Vícios
9.1. O CONTRATADO compromete-se a executar os serviços em conformidade com as normas técnicas da ABNT aplicáveis à construção civil e às boas práticas de assentamento e acabamento, garantindo:
1. Alinhamento, nivelamento, esquadro de 90 graus e prumo rigoroso em todas as paredes, revestimentos e alvenarias.
1. Caimento mínimo adequado de pisos molhados em direção aos ralos (mínimo de 1% a 2%), impedindo o empoçamento de água.
1. Dupla colagem de argamassa (no contrapiso e no verso da peça) para porcelanatos e placas cerâmicas de formato superior a 30x30cm, garantindo preenchimento total e ausência de som oco.
1. Juntas de dilatação e assentamento conforme recomendação do fabricante e uso de espaçadores plásticos niveladores.
9.2. Constatado erro executivo, vício de prumo, desalinhamento, quebra involuntária de peças por manuseio inadequado ou dente visível no acabamento, o CONTRATADO obriga-se a refazer o serviço defeituoso sem qualquer cobrança adicional de mão de obra, respondendo pelo ressarcimento do material perdido caso comprovada culpa manifesta.
[bookmark: _Toc245047149]10. Modificações de Escopo e Serviços Extras
10.1. Nenhuma modificação no escopo inicial ou execução de serviços não previstos na Cláusula 1ª poderá ser iniciada sem que as partes tenham acordado previamente, por escrito, o novo valor da mão de obra e o eventual acréscimo de prazo.
10.2. A realização de serviços adicionais por iniciativa própria do CONTRATADO, sem a expressa anuência prévia do CONTRATANTE, não gerará direito a cobrança posterior.
[bookmark: _Toc245047150]11. Limpeza do Canteiro e Destinação de Entulho
11.1. O CONTRATADO manterá o local de trabalho razoavelmente organizado e transitável ao término de cada jornada diária.
11.2. O entulho gerado pelas demolições e sobras de corte deverá ser devidamente acondicionado em sacos de ráfia reforçados e transportado até o ponto de descarte indicado pelo Contratante (caçamba estacionária ou área de depósito temporário da obra).
11.3. A locação e a contratação da caçamba de entulho junto à empresa licenciada serão de responsabilidade e custeio do CONTRATANTE.
[bookmark: _Toc245047151]12. Garantia dos Serviços Executados
12.1. O CONTRATADO responde pela solidez, perfeição e segurança dos serviços executados pelo prazo legal, nos termos dos artigos 618 e seguintes do Código Civil Brasileiro.
12.2. A garantia estipulada cobre descolamento de revestimentos, trincas decorrentes de emboço mal dosado, vazamentos em tubulações manuseadas e defeitos de assentamento, excluindo-se o desgaste natural de uso, a má utilização do imóvel ou vícios de fabricação dos materiais adquiridos pelo Contratante.
[bookmark: _Toc245047152]13. Rescisão Contratual e Critérios de Acerto
13.1. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes nas seguintes hipóteses:
1. Por desistência imotivada: mediante comunicação prévia por escrito com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.
1. Por descumprimento justificado: em caso de atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias úteis na execução, abandono da obra, imperícia técnica reiterada, embriaguez no canteiro ou atraso de pagamento pelo Contratante superior a 5 (cinco) dias úteis.
13.2. Em caso de rescisão antes do término da obra, as partes realizarão vistoria conjunta no local para apurar a fração dos serviços efetivamente executada com qualidade aceitável, procedendo ao acerto proporcional:
1. Havendo saldo credor em favor do CONTRATADO, este ser-lhe-á pago no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a vistoria.
1. Caso o Contratante tenha adiantado valores superiores ao percentual de obra fisicamente executado, o CONTRATADO obriga-se a devolver a quantia excedente em idêntico prazo.
[bookmark: _Toc245047153]14. Foro de Eleição
14.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de [Cidade da Comarca - UF], com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas instrumentárias abaixo qualificadas.
	
	
	

	[Nome do contratante]
CONTRATANTE
CPF nº [Número do CPF]
	
	[Nome do profissional ou pedreiro]
CONTRATADO
CPF nº [Número do CPF]



	
	
	

	Testemunha 1:
Nome: [Nome completo da testemunha 1]
CPF: [CPF da testemunha 1]
Assinatura: ___________________________
	
	Testemunha 2:
Nome: [Nome completo da testemunha 2]
CPF: [CPF da testemunha 2]
Assinatura: ___________________________




[bookmark: _Toc245047154]ANEXO I — RECIBO DE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA
	Este recibo deve ser preenchido, assinado e arquivado pelo Contratante a cada desembolso realizado (seja semanal para diárias, seja por etapa para empreitada). É a comprovação jurídica da quitação e da ausência de pendências financeiras.



	NÚMERO DO RECIBO
	Recibo nº [001 / Ano]

	VALOR PAGO
	R$ [Valor numérico, ex.: 1.650,00] ([Valor por extenso em reais])

	DATA DO PAGAMENTO
	[Data: DD/MM/AAAA]

	FORMA DE PAGAMENTO
	[ ] PIX [ ] Transferência Bancária [ ] Dinheiro em espécie



	PAGADOR (CONTRATANTE)
	[Nome do contratante], CPF nº [Número do CPF]

	RECEBEDOR (PEDREIRO)
	[Nome do profissional ou pedreiro], CPF nº [Número do CPF], RG nº [Número do RG]


[bookmark: _Toc245047155]Discriminação dos Serviços Quitados
	Modalidade de Cobrança
	Período Referência ou Etapa Concluída
	Quitação Concedida

	[ ] Remuneração por Diária
	Trabalho realizado no período de [DD/MM] a [DD/MM], totalizando [X] diárias de pedreiro [e X diárias de ajudante].
	[ ] Quitação Parcial
[ ] Quitação Total

	[ ] Empreitada por Etapa
	Etapa concluída: [Ex.: 2ª Parcela — Conclusão de alvenaria e emboço da cozinha conforme Cláusula 4ª do Contrato].
	[ ] Quitação Parcial
[ ] Quitação Total da Etapa


Enquadramento do Pagamento Realizado
Declaro, para os devidos fins de direito, que recebi do CONTRATANTE acima qualificado a quantia líquida discriminada neste recibo, referente aos serviços de mão de obra de pedreiro prestados no imóvel situado à [Endereço do imóvel].
Pelo presente, dou plena, geral, rasa e irrevogável quitação dos valores especificados, nada mais tendo a reclamar com relação ao serviço, período ou etapa ora quitados.
	LOCAL E DATA
	[Cidade - UF], [Dia] de [Mês] de [Ano].



	
	
	

	Assinatura do Recebedor (Pedreiro):

_________________________________________________
[Nome do profissional ou pedreiro]
CPF: [Número do CPF]
	
	Visto do Pagador (Contratante):

_________________________________________________
[Nome do contratante]
CPF: [Número do CPF]


Observação: este modelo foi gerado por Inteligência Artificial e destina-se a fins informativos e de planejamento inicial. Ele não substitui o trabalho de um advogado, de um engenheiro civil ou de um arquiteto habilitado para a elaboração do documento definitivo, de projetos executivos, orçamentos definitivos e da responsabilidade técnica da obra. Antes de assinar, submeta o documento à revisão de um advogado e consulte sempre profissionais qualificados para garantir a segurança jurídica e a qualidade da sua reforma.
Quer gerar documentos editáveis e formatados de forma automática para o planejamento da sua obra? Basta pedir ao ChatLP, acesse agora: https://larpontual.com.br/app-chatlp
Documento gerado com auxílio de IA - 08/11/26 às 16h11 - ChatLP - Assistente Pessoal de Obra
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