MINUTA CONTRATUAL

Contrato de Empreitada Global de Obra Civil

PREPARADO PARA: [INSIRA O NOME DO CLIENTE]

ELABORADO POR: [INSIRA O NOME DO PROFISSIONAL/EMPRESA]

DATA E LOCAL: [CIDADE - UF], 05/07/2026

# 1. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

| CONTRATANTE | [NOME OU RAZÃO SOCIAL], [DADOS DE QUALIFICAÇÃO: CPF/CNPJ, ENDEREÇO] |
| --- | --- |
| CONTRATADO | [NOME OU RAZÃO SOCIAL], [DADOS DE QUALIFICAÇÃO: CPF/CNPJ, REGISTRO CREA/CAU] |

# 2. OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

O presente contrato tem como objeto a execução de obra/reforma localizada em [ENDEREÇO DA OBRA], sob o regime de Empreitada Global. O CONTRATADO assume a responsabilidade integral pelo fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra necessários para a entrega fiel do projeto.

# 3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados conforme os projetos técnicos e o Memorial Descritivo anexo, compreendendo as seguintes etapas principais:

- Serviços Preliminares e Proteções;

- Demolições e Remoções de Entulho;

- Infraestrutura (Elétrica, Hidráulica e Gás);

- Construção Civil (Alvenaria, Reboco e Gesso);

- Revestimentos e Acabamentos;

- Pintura e Limpeza Pós-Obra.

# 4. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

Pela execução total do objeto, o CONTRATANTE pagará o valor global de R$ [VALOR], distribuído conforme as medições de progresso abaixo:

| Etapa/Evento | % do Total | Condição de Pagamento |
| --- | --- | --- |
| Assinatura e Mobilização | 20% | No ato da assinatura |
| Conclusão da Infraestrutura | 30% | Após medição aprovada |
| Conclusão de Revestimentos | 30% | Após medição aprovada |
| Entrega das Chaves e Termo de Aceite | 20% | Após vistoria final |

Tabela 1: Cronograma de Desembolso Financeiro

# 5. PRAZOS

A obra terá duração total de [NÚMERO] dias úteis, com início previsto para [DATA] e entrega final em [DATA], ressalvados atrasos por motivos de força maior ou alterações de escopo solicitadas por escrito.

# 6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

## 6.1. Do Contratado

- Emitir a devida ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT antes do início das atividades;

- Manter a obra limpa e organizada, respeitando as normas de segurança do trabalho (NRs);

- Garantir a qualidade dos materiais aplicados, que devem ser novos e de primeira linha;

- Cumprir rigorosamente as normas da ABNT, em especial a NBR 16280 para reformas em condomínios.

A ausência de profissional habilitado e da respectiva ART/RRT pode acarretar multas condominiais e interrupção imediata da obra pelos órgãos de fiscalização.

# 7. RESCISÃO E PENALIDADES

O descumprimento de qualquer cláusula sujeita a parte infratora à multa de 10% sobre o valor remanescente do contrato. A rescisão imotivada exige aviso prévio de 15 dias.

# 8. FORO

As partes elegem o foro da comarca de [CIDADE/UF] para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento.

| CONTRATANTE |  | CONTRATADO |
| --- | --- | --- |

Observação

Este modelo de plano de reforma foi gerado por Inteligência Artificial e destina-se a fins informativos e de planejamento inicial. Ele não substitui o trabalho de um engenheiro civil ou arquiteto habilitado para a elaboração de projetos executivos, orçamentos definitivos e responsabilidade técnica da obra. Consulte sempre profissionais qualificados para garantir a segurança e a qualidade da sua reforma.

Quer gerar documentos editáveis e formatados de forma automática para o planejamento da sua Obra? basta pedir ao ChatLP, acesse-se agora: https://larpontual.com.br/app-chatlp