DOCUMENTO TÉCNICO DE GESTÃO

Modelo de Diário de Obra (RDO)

Relatório Diário de Atividades e Ocorrências

PREPARADO PARA: [NOME DO CLIENTE / NOME DO EMPREENDIMENTO]

ELABORADO POR: [NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO]

DATA E LOCAL: [CIDADE - UF], 05/07/2026

# 1. Identificação do Período

| Data do Relatório | ____/____/202__ |
| --- | --- |
| Dia da Semana | [Ex: Segunda-feira] |
| Clima (Manhã) | [Bom / Nublado / Chuvoso] |
| Clima (Tarde) | [Bom / Nublado / Chuvoso] |
| Condição de Trabalho | [Praticável / Impraticável] |

# 2. Mão de Obra e Efetivo

| Função / Categoria | Quantidade | Empresa / Empresa | H.H. Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Engenheiro / Arquiteto | 01 | [NOME DA EMPRESA] | 02h |
| Mestre de Obras | 01 | [NOME DA EMPRESA] | 08h |
| Pedreiro | 02 | [NOME DA EMPRESA] | 16h |
| Ajudante | 02 | [NOME DA EMPRESA] | 16h |
| Eletricista | 01 | [NOME DA EMPRESA] | 08h |
| Encanador | — | — | — |

Registro do contingente humano presente no canteiro no dia.

# 3. Atividades Executadas

Descreva abaixo as principais frentes de trabalho do dia, relacionando o serviço com o ambiente (Ex: Assentamento de piso na cozinha).

- Preparação de superfície e aplicação de selador em paredes da sala (conforme NBR 13245).

- Início da demolição de alvenaria de vedação no dormitório 02.

- Instalação de tubulações de espera para pontos de água quente no banheiro suíte.

- Limpeza e organização do canteiro para recebimento de caçamba.

- Conferência de prumo e nível das taliscas para reboco no hall.

# 4. Recebimento de Materiais e Equipamentos

| Insumo / Equipamento | Unidade | Quantidade | Nota Fiscal / Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Cimento CP-II | Saco 50kg | 10 | NF 000.123 / Conferido |
| Areia Média | m³ | 02 | NF 000.456 / Conferido |
| Porcelanato 60x60 | m² | 45 | NF 000.789 / Avaria em 2 caixas |
| Locação de Andaime | Kit | 01 | Contrato 044 / Montado |

# 5. Ocorrências, Visitas e Observações

Este campo deve ser usado para registrar acidentes, visitas da fiscalização/síndico, falta de luz/água ou atraso de fornecedores externos.

- Visita técnica do proprietário acompanhado do arquiteto para definição de pontos de iluminação.

- Interrupção do trabalho externo das 14h às 16h devido à chuva forte, impedindo a concretagem.

- Atraso na entrega dos metais sanitários; fornecedor reagendou para amanhã às 08h.

- Nenhuma ocorrência de acidente de trabalho registrada no período.

# 6. Próximas Atividades (Previsão para Amanhã)

- Continuidade do reboco no dormitório 01.

- Passagem de fiação elétrica no circuito de tomadas da cozinha.

- Retirada de entulho ensacado via caçamba estacionária.

| Responsável Técnico [NOME] [REGISTRO] |  | Ciente do Cliente [NOME DO CLIENTE] |
| --- | --- | --- |

Observação

Este modelo de plano de reforma foi gerado por Inteligência Artificial e destina-se a fins informativos e de planejamento inicial. Ele não substitui o trabalho de um engenheiro civil ou arquiteto habilitado para a elaboração de projetos executivos, orçamentos definitivos e responsabilidade técnica da obra. Consulte sempre profissionais qualificados para garantir a segurança e a qualidade da sua reforma.

Quer gerar documentos editáveis e formatados de forma automática para o planejamento da sua Obra? basta pedir ao ChatLP, acesse-se agora: https://larpontual.com.br/app-chatlp